#### 问题

开发过程中遇到**技术盲点**时，耗时较多，且和其他开发任务并行，导致后置任务延期。具体情况：开发歌秀时，对新开窗口传值。

**原型设计功能很多**，相对的开发时间较短，暂时的解决方案就是保留基础功能，将其他辅助功能搁下。

原型是平面静态的，当进行过几次操作以后，界面功能变化很大，原型无法表述。这样只能在开发过程中**由编码人员完善相关的需求**。但编码占用了几乎全部精力，当遇到此问题只能参考类似网站做法，如找不到类似网站，只能在短时间按个人习惯迅速决定，这样难免由于个人习惯不同而产生体验问题。

**服务器端开发人员较少**，压力较大。前后端配合开发时，无法及时抽身，导致等待。具体情况：flash多文件上传。

#### 个人

完善编码注释，编写模块功能文档。目的：方便修改或功能追加。

加强开发过程中的测试，最大限度减少编码bug。

#### 需要帮助

需要服务器端编码人员

有经验的测试人员